| Куда: |  | Исх. №: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кому: |  | Дата: |  |
| Копия: |  | На №: |  |
| На факс : |  | Дата: |  |
| От: | ЗАО «Тверской экскаватор» |  |  |
| Кас: |  |  |  |

ЗАО «Тверской экскаватор» предлагает Вам принять участие в тендере на проведение нижеследующих работ:

Ремонт (замена) участка наружной канализации .

Исходные данные:

Объем работ:

Длина участка – 15 м.п.

Диаметр трубы – 150 мм

Материал трубы – чугун

Глубина заложения – 4 м.

Характеристика грунта – сложный (на глубине 2м плывун)

Покрытие – асфальтированный пешеходный тротуар (требутся восстановление после производства работ)

Срок сдачи документации на тендер – до 28 мая 2018г.

Срок выполнения работ (в т.ч. восстановление дорожного покрытия) –  июнь 2018 г.

Предоставляемые документы на тендер:

- Анкета участника. (Приложение 2)

# Коммерческое предложение в запечатанном конверте на имя управляющего директора Кудряшова А.В. (с указанием стоимости работ, сроков проведения и условий проведения работ, процента желаемой предоплаты; гарантийные обязательства).

- Свидетельство о вступлении в СРО

- Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет и о государственной регистрации;

- Копия Устава и учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них;

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о контрагенте, выданную не ранее 1 (одного) месяца до даты авторизации;

- Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;

- Отчет о прибылях и убытках за последний календарный год, в том числе промежуточную отчетностью за последний квартал;

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период;

- - Копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность);

- Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированную не ранее 1 месяца до даты авторизации;

- Справка за подписью руководителя или главного бухгалтера с информацией о том, что к обществу не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты авторизации какие-либо процедуры банкротства, а также что, на его имущество не наложен арест;

- Справка за подписью руководителя и главного бухгалтера контрагента о применяемом режиме налогообложения (если режим отличается от обычного - свидетельство, выданное налоговым органом);

- - Копии страховых полисов;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Документы предоставляются на бумажном носителе и копия в электронном формате (Основание – Положение по ЗАО «Тверской экскаватор» «О порядке заключения договоров»).

По техническим вопросам и вопросам передачи документации для тендера обращаться:

Ведущий инженер службы главного энергетика - Ельченинов Сергей Викторович

Тел.:    (4822) 778 246   Моб.:   +7 910 533 8536    E-mail: s.elcheninov@tvexc.ru

Технический директор                                                  Ю.В. Макеев